ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на разработку AI-ассистента

LeadBot AI — AI-менеджер по квалификации и прогреву лидов

| Название проекта | LeadBot AI — AI-менеджер по квалификации и прогреву лидов |
| --- | --- |
| Дата | 06.05.2026 |
| Версия | 1.0 |
| Автор | Камила Урманова |
| Статус документа | Финальная версия ТЗ для выпускного проекта |

Краткое описание: LeadBot AI — это AI-ассистент для бизнеса, который общается с посетителями сайта, отвечает на типовые вопросы по базе знаний, выявляет потребность клиента, квалифицирует лид, собирает контактные данные с согласием на обработку персональных данных и передаёт структурированную заявку менеджеру.

# 1. Общая информация о проекте

## 1.1 Описание компании/контекста

Проект разрабатывается как выпускной AI-проект и как прикладное решение для бизнеса, которому требуется автоматизировать первичную обработку входящих заявок. В качестве целевого контекста рассматриваются небольшие и средние B2B-компании, digital-агентства, SaaS-проекты, эксперты, фрилансеры и сервисные бизнесы, где есть поток обращений с сайта или лендинга.

Текущая реализация проекта LeadBot AI уже опирается на web-чат, многоступенчатую логику диалога, OpenAI GPT-модель и сохранение лидов в Google Sheets. Финальная версия MVP должна дополнительно включить полноценный RAG по базе знаний, логирование, Telegram-уведомления о новых заявках и более зрелую sales-логику квалификации лида.

## 1.2 Проблема, которую решаем

Компании часто теряют часть входящих заявок из-за ручной обработки, неравномерной загрузки менеджеров, отсутствия ответа в нерабочее время и недостаточной квалификации клиентов до первого контакта с менеджером.

Менеджеры тратят время на холодные и неготовые заявки.

Часть посетителей сайта не оставляет заявку, потому что контактная форма не помогает сформулировать задачу.

Пользователи задают повторяющиеся вопросы о сроках, стоимости, процессе и возможностях решения.

Информация о лиде часто сохраняется неполно: нет контекста задачи, бюджета, сроков, уровня готовности.

Нет автоматического уведомления менеджера о новом тёплом лиде.

LeadBot AI должен снизить количество ручных уточнений и передавать менеджеру не просто контакт, а структурированное резюме по задаче клиента.

# 2. Цели и задачи

## 2.1 Главная цель проекта

Создать работающий MVP AI-ассистента, который автоматически обрабатывает входящие обращения на сайте, отвечает по базе знаний, квалифицирует и прогревает лида, собирает контакт и передаёт менеджеру структурированную заявку с уведомлением в Telegram.

## 2.2 Задачи проекта

1. Подготовить и подключить базу знаний из 10–20 Markdown-документов для RAG.

2. Настроить системный промпт с ролью AI-менеджера по продажам и правилами квалификации лида.

3. Реализовать web-интерфейс чата для тестирования MVP.

4. Добавить RAG-поиск по базе знаний и передачу релевантного контекста в LLM.

5. Сохранить данные лида в Google Sheets: имя, контакт, запрос, summary, стадия, согласие, источник, лог диалога.

6. Добавить Telegram-уведомление менеджеру при создании нового лида.

7. Добавить логирование стадий диалога, ошибок API, fallback-сценариев и статуса отправки данных.

8. Проверить качество ассистента на 10–15 тестовых сценариях.

## 2.3 Измеримые показатели успеха (KPI)

| Метрика | Базовое значение / проблема | Целевое значение MVP | Как измеряется |
| --- | --- | --- | --- |
| Скорость ответа пользователю | Ручной ответ может занимать от нескольких минут до часов | До 30 секунд, целевой ориентир 5–10 секунд при обычной нагрузке | Тестирование 20–30 запросов и фиксация времени ответа |
| Снижение ручных уточнений менеджера | До внедрения менеджер вручную уточняет задачу, контакт, сроки, бюджет и формат проекта | Снижение количества первичных уточнений минимум на 40% относительно ручного сценария | Сравнение чек-листа обязательных полей: до / после использования бота |
| Заполненность карточки лида | Контактные формы часто дают только имя и телефон без контекста | Не менее 90% лидов содержат контакт, краткое описание задачи, summary и статус готовности | Проверка строк в Google Sheets |
| Точность ответов по базе знаний | Без RAG модель может отвечать общими фразами | Не менее 85–90% корректных ответов на тестовых вопросах из базы | Таблица тестирования вопросов и ручная оценка |
| Корректность fallback-сценариев | Ассистент может придумывать ответ или слишком быстро отправлять к менеджеру | В 100% тестов вне базы ассистент честно сообщает ограничение и задаёт уточнение | Тестовые вопросы вне базы и анализ ответа |
| Передача тёплого лида | Менеджер получает неструктурированное обращение | 100% завершённых лидов сохраняются в Google Sheets и отправляют Telegram-уведомление | Проверка таблицы и Telegram-чата |
| Стоимость эксплуатации | Нет контроля бюджета API | До 50 USD/мес на одного клиента в MVP-сценарии с буфером | Расчёт по фактическому числу запросов и токенов |

# 3. Пользователи и сценарии

## 3.1 Целевые пользователи

| Группа пользователей | Описание | Частота использования | Ценность |
| --- | --- | --- | --- |
| Потенциальный клиент | Посетитель сайта, который интересуется услугой, продуктом или консультацией | По мере обращения на сайт | Быстро получает ответ, понимает ценность решения и может оставить заявку |
| Менеджер / владелец бизнеса | Получает структурированные заявки и связывается с тёплыми клиентами | Ежедневно при наличии заявок | Экономит время на первичной квалификации и получает контекст диалога |
| Администратор / разработчик проекта | Поддерживает базу знаний, промпты, интеграции и логи | При обновлении базы или доработках | Контролирует качество ответов, стоимость API и стабильность работы |

## 3.2 Пользовательские сценарии (Use Cases)

| Сценарий | Триггер | Действия ассистента | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Сценарий 1. Первичная заявка с сайта | Пользователь открывает чат и пишет, что ему нужен AI-бот или автоматизация. | Ассистент приветствует, уточняет задачу, сферу, ожидаемый результат и текущий процесс. После минимальной квалификации предлагает оставить контакт. | В Google Sheets сохраняется заявка с summary, а менеджер получает Telegram-уведомление. |
| Сценарий 2. Ответ на вопросы по базе знаний | Пользователь спрашивает про услуги, сроки, стоимость, интеграции или процесс работы. | Ассистент ищет релевантные фрагменты в Markdown-базе, отвечает кратко и указывает, что ответ основан на базе знаний проекта. | Пользователь получает точный ответ без ручного участия менеджера. |
| Сценарий 3. Прогрев холодного лида | Пользователь не готов оставить контакт и сомневается в пользе AI-ассистента. | Ассистент не давит, задаёт 1–2 уточняющих вопроса, объясняет пользу на уровне задачи клиента и предлагает следующий мягкий шаг. | Лид получает понимание ценности решения; при готовности переводится к контакту. |
| Сценарий 4. Пользователь просит сразу передать менеджеру | Пользователь пишет: «Передайте меня менеджеру» или «Хочу связаться с человеком». | Ассистент уважает просьбу, но перед передачей задаёт максимум 1–2 минимальных вопроса: какая задача и как удобнее связаться. Если пользователь отказывается отвечать, ассистент всё равно предлагает оставить контакт для связи. | Заявка передаётся менеджеру без длинной квалификации, но с минимальным контекстом. |
| Сценарий 5. Нерелевантный вопрос или вопрос вне базы | Пользователь задаёт вопрос, не связанный с проектом, или просит информацию, которой нет в базе. | Ассистент честно сообщает, что не нашёл точных данных в базе, не придумывает ответ, предлагает переформулировать вопрос или описать задачу. | Снижается риск галлюцинаций и неправильных обещаний. |
| Сценарий 6. Отказ от контакта или согласия | Пользователь не хочет оставлять контакт или не даёт согласие на обработку данных. | Ассистент продолжает отвечать на общие вопросы, но не сохраняет персональные данные и объясняет, что без согласия заявка не будет передана. | Соблюдаются требования к обработке персональных данных. |

# 4. Функциональные требования

## 4.1 Основные функции (Must Have)

| № | Функция | Описание | Статус для MVP |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Web-чат | Плавающий чат-виджет на сайте / локальном интерфейсе для общения пользователя с ассистентом. | Обязательно |
| 2 | Системный промпт | Роль AI-менеджера по квалификации и прогреву лидов, правила, ограничения, формат ответа, fallback. | Обязательно |
| 3 | RAG по базе знаний | Поиск по подготовленным Markdown-документам, выбор релевантных чанков и передача контекста в LLM. | Обязательно |
| 4 | Квалификация лида | Сбор задачи, сферы/проекта, цели, сроков, примерного бюджета или масштаба, уровня готовности. | Обязательно |
| 5 | Правило для запроса «передай менеджеру» | Не удерживать пользователя длинным сценарием: задать 1–2 минимальных вопроса и разрешить передачу. | Обязательно |
| 6 | Сбор контакта | Распознавание Telegram-ника или телефона из свободного текста. | Обязательно |
| 7 | Согласие на обработку данных | Перед сохранением персональных данных ассистент запрашивает согласие по 152-ФЗ. | Обязательно |
| 8 | Сохранение лида | Запись структурированных данных в Google Sheets через webhook. | Обязательно |
| 9 | Telegram-уведомление | Отправка менеджеру сообщения о новом лиде с summary, контактом и статусом. | Обязательно |
| 10 | Логирование | Фиксация стадий диалога, ошибок API, RAG-результатов, fallback и статуса отправки лида. | Обязательно |

## 4.2 Желательные функции (Should Have)

Автоматический скоринг лида: cold / warm / hot / ready_to_contact.

Краткое резюме для менеджера: проблема, цель, контекст, срочность, следующий шаг.

Отдельные теги заявок: AI-ассистент, FAQ-бот, RAG, интеграция, консультация, другое.

Панель логов или отдельный файл логирования для отладки.

Админ-инструкция по обновлению Markdown-базы знаний и пересозданию индекса.

Расширенная обработка серых кейсов: пользователь сомневается, не хочет давать бюджет, задаёт слишком общий вопрос.

## 4.3 Возможные функции (Could Have)

Интеграция с CRM вместо Google Sheets или параллельно с Google Sheets.

Отправка email-уведомлений менеджеру.

Дашборд аналитики: конверсия диалогов, средняя стадия, частые вопросы, стоимость запроса.

A/B-тестирование разных системных промптов.

Мультиканальность: Telegram-бот, WhatsApp, виджет для нескольких сайтов.

Автоматическое предложение слота для звонка через календарь.

## 4.4 Исключения (Won't Have)

Автоматическое заключение договоров и юридически значимые действия.

Приём платежей внутри MVP.

Голосовой интерфейс.

Полноценная CRM-система внутри проекта.

Хранение лишних персональных данных, не нужных для обработки заявки.

Гарантии результата продаж без участия менеджера.

Ответы на темы, не связанные с услугами, автоматизацией, AI-ассистентами и заявками.

# 5. Данные и база знаний

## 5.1 Источники данных

| Источник | Формат | Объем | Статус | Роль в системе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Описание проекта | Markdown / TXT | 1 документ | Подготовить / актуализировать | Объясняет, что такое LeadBot AI и для каких задач он используется. |
| Описание услуг | Markdown | 1–2 документа | Подготовить | Помогает отвечать на вопросы о типах AI-решений, которые можно предложить клиенту. |
| Целевая аудитория | Markdown | 1 документ | Подготовить | Позволяет ассистенту понять, для кого подходит решение и как адаптировать аргументы. |
| Процесс работы | Markdown | 1 документ | Подготовить | Описывает этапы: анализ, база знаний, промпт, RAG, интеграции, тестирование, запуск. |
| Квалификация лида | Markdown | 1 документ | Подготовить | Содержит критерии cold/warm/hot и обязательные вопросы. |
| FAQ | Markdown / TXT | 1–2 документа | Есть черновая база, расширить | Закрывает частые вопросы о сроках, стоимости, формате работы и возможностях. |
| Стоимость и оценка проекта | Markdown | 1 документ | Подготовить | Объясняет, от чего зависит цена и почему точная оценка даётся после уточнения задачи. |
| Возражения клиентов | Markdown | 1–2 документа | Подготовить | Помогает мягко обрабатывать возражения: дорого, не нужен AI, есть менеджер, боимся ошибок. |
| Use cases / примеры применения | Markdown | 2–3 документа | Подготовить | Показывает сценарии применения для digital-агентств, SaaS, экспертов и сервисного бизнеса. |
| Интеграции | Markdown | 1 документ | Подготовить | Описывает Google Sheets, Telegram, webhook, возможную CRM-интеграцию. |
| Правила RAG | Markdown | 1 документ | Подготовить | Фиксирует правила работы ассистента с базой знаний и запрет на выдуманные данные. |
| Политика данных и согласие | Markdown | 1 документ | Подготовить | Описывает обработку контактов, согласие и ограничения хранения персональных данных. |
| Передача менеджеру | Markdown | 1 документ | Подготовить | Описывает условия, при которых лид считается готовым к передаче. |
| Ограничения ассистента | Markdown | 1 документ | Подготовить | Помогает корректно отвечать в случаях вне компетенции. |
| Тестовые вопросы | Markdown / таблица | 1 документ | Подготовить | Используется для проверки качества ответов и fallback-сценариев. |

## 5.2 Требования к данным

| Требование | Описание |
| --- | --- |
| Формат | Основной формат базы знаний — Markdown. Допускаются TXT и PDF, но PDF используется только при необходимости, так как сложнее обрабатывается. |
| Структура | Каждый документ должен иметь понятные заголовки, логичные разделы, списки и короткие смысловые блоки. |
| Очистка | Перед загрузкой удаляются дубли, служебный текст, устаревшие данные, лишние подписи, колонтитулы и номера страниц. |
| Актуальность | База знаний обновляется при изменении услуг, цен, процесса работы или интеграций. Плановая проверка — не реже 1 раза в месяц. |
| Конфиденциальность | В базе знаний не хранятся реальные персональные данные клиентов, закрытые договоры, приватные переписки и чувствительная информация. |
| Доступ | Редактировать базу может владелец проекта или администратор. Для изменения базы используется версия файлов в репозитории. |
| Версионирование | Изменения базы фиксируются через Git или отдельный журнал обновлений: дата, файл, что изменено, кто изменил. |

# 6. Технические требования

## 6.1 Платформа и интеграции

| Слой | Технология / подход | Назначение |
| --- | --- | --- |
| Интерфейс | Web-чат на сайте / локальный web-интерфейс | Тестирование MVP и демонстрация работы ассистента. |
| Frontend | Next.js 14, App Router, React, TypeScript | Лендинг, чат-виджет, пользовательский интерфейс. |
| Стили | Tailwind CSS, Framer Motion, Lucide React | Визуальное оформление, анимации, иконки. |
| Backend | Next.js API routes | Обработка сообщений, вызов OpenAI, RAG-поиск, сохранение лидов, Telegram-уведомления. |
| LLM-провайдер | OpenAI | Генерация ответов, квалификация лида, summary для менеджера. |
| Модель | GPT-4o Mini | Экономичная модель для быстрых диалогов и MVP-нагрузки. |
| Embeddings | text-embedding-3-small | Создание эмбеддингов для чанков базы знаний. |
| RAG-подход | Markdown-файлы → chunking 500–800 токенов → embeddings → локальный JSON vector index → cosine similarity top-k | Позволяет отвечать по базе знаний без внешней векторной БД в MVP, снижает стоимость и задержки. |
| Векторное хранилище MVP | Локальный file-based index / JSON embeddings в проекте | Подходит для 10–30 документов, не требует отдельной платной инфраструктуры. |
| Векторное хранилище для масштабирования | Supabase pgvector или Pinecone | Можно подключить при росте базы и нескольких клиентах. |
| Хранение лидов | Google Sheets | Простое хранение заявок на MVP-этапе. |
| Интеграция с таблицей | Google Apps Script webhook | Передача заявки из backend в Google Sheets. |
| Уведомления | Telegram Bot API | Уведомление менеджера о новом лиде. |
| Логирование | Console/file logs на MVP, в будущем Supabase/Postgres/Sentry | Отладка ошибок, контроль fallback, API и статусов отправки. |
| Оркестрация | Программная оркестрация в коде | Управление стадиями диалога и переходами без no-code инструментов. |
| Среда разработки | Cursor | Разработка и доработка проекта с AI-assisted coding. |
| Деплой | Vercel / аналогичный Node.js hosting | Публикация web-интерфейса и API. |

## 6.2 RAG-логика

1. Документы базы знаний хранятся в папке knowledge_base в формате .md.

2. При индексации каждый документ разбивается на чанки по 500–800 токенов с сохранением названия файла и заголовка раздела.

3. Для каждого чанка создаётся embedding через text-embedding-3-small.

4. Индекс сохраняется в JSON-файл или аналогичное локальное хранилище.

5. При вопросе пользователя backend сначала делает поиск top-3/top-5 релевантных чанков.

6. В LLM передаются только найденные фрагменты, системный промпт и последние сообщения диалога.

7. Если релевантность ниже порога, ассистент не выдумывает ответ, а запускает fallback-сценарий.

Влияние на стоимость и задержки: локальный поиск по JSON-индексу почти не добавляет операционных расходов и должен занимать менее 1 секунды при базе 10–30 документов. Расходы на embeddings возникают при создании или обновлении индекса, а не при каждом сообщении. При росте базы до сотен документов целесообразно перейти на Supabase pgvector или Pinecone.

## 6.3 Нефункциональные требования

| Параметр | Требование |
| --- | --- |
| Время ответа | Не более 30 секунд. Целевой ориентир для обычного запроса — 5–10 секунд. |
| Нагрузка MVP | 20 активных пользователей в день, 10 сообщений на пользователя, около 200 запросов в день и 6000 запросов в месяц на одного клиента. |
| Пиковая нагрузка MVP | До 5 одновременных диалогов без деградации пользовательского сценария. |
| Язык | Основной язык — русский. Возможность расширения на английский в будущем. |
| Доступность | Для MVP допускается best-effort режим. Для коммерческого запуска целевой uptime — 95%+. |
| Безопасность | API-ключи хранятся в переменных окружения. Персональные данные не логируются сверх необходимого объёма. |
| Качество ответов | Ответы должны опираться на RAG-базу. Если данных нет, ассистент сообщает об ограничении. |
| Стоимость API | Месячная стоимость на одного клиента должна оставаться в пределах планового бюджета; при росте нагрузки включается мониторинг токенов. |
| Логирование | Логи должны позволять определить: стадию диалога, найденные RAG-чанки, факт fallback, ошибку API, статус записи в Sheets и Telegram. |

# 7. Ограничения и риски

## 7.1 Ограничения проекта

| Ограничение | Описание |
| --- | --- |
| Бюджет MVP | Ориентир до 50 USD/мес на одного клиента с учётом API, инфраструктуры и буфера. Дополнительные расходы на домен, поддержку и маркетинг считаются отдельно. |
| Сроки | MVP планируется собрать за 3–4 недели при разработке одним исполнителем. |
| Команда | Основная разработка выполняется одним специалистом в Cursor. |
| База знаний | На старте 10–20 Markdown-документов. При росте базы понадобится более стабильное векторное хранилище. |
| Нагрузка | Google Sheets подходит для MVP и небольшого потока лидов; при масштабировании на десятки клиентов потребуется CRM или база данных. |
| Юридические ограничения | Ассистент не даёт юридических гарантий и не заменяет договор, юриста или менеджера. |
| Точность LLM | Даже с RAG возможны ошибки, поэтому важны fallback, тестирование и логирование. |

## 7.2 Fallback-сценарии

| Ситуация | Что делает ассистент | Что запрещено |
| --- | --- | --- |
| Вопрос вне базы знаний | Говорит, что в базе нет точной информации, предлагает уточнить задачу или передать вопрос менеджеру после минимального контекста. | Придумывать факты, цены, кейсы, гарантии. |
| Нерелевантный вопрос | Кратко сообщает, что специализируется на заявках, AI-ассистентах и автоматизации, и возвращает диалог к теме проекта. | Долго отвечать на посторонние темы. |
| Пользователь просит сразу менеджера | Задаёт 1–2 минимальных вопроса: какая задача и контакт для связи. Если пользователь не хочет отвечать, предлагает оставить контакт без давления. | Удерживать пользователя длинной квалификацией против его просьбы. |
| Пользователь отказывается от контакта | Продолжает давать общую информацию, но объясняет, что без контакта менеджер не сможет связаться. | Сохранять персональные данные без согласия. |
| Пользователь не даёт согласие | Не сохраняет заявку, объясняет необходимость согласия для передачи данных менеджеру. | Передавать данные в Sheets или Telegram. |
| Неуверенность в ответе / низкая релевантность RAG | Сообщает, что не нашёл достаточно точной информации, задаёт уточняющий вопрос или предлагает связаться с менеджером. | Уверенно отвечать без источника. |
| Ошибка API / Telegram / Sheets | Показывает пользователю нейтральное сообщение, логирует ошибку и предлагает повторить попытку. | Показывать пользователю технические детали и ключи. |

## 7.3 Риски и митигация

| Риск | Вероятность | Влияние | Митигация |
| --- | --- | --- | --- |
| Галлюцинации LLM | Средняя | Неверные ответы, ложные обещания | RAG, строгий системный промпт, запрет на выдумывание, fallback при низкой релевантности. |
| Низкое качество данных | Средняя | Ошибочные или неполные ответы | Очистка Markdown, регулярное обновление базы, тесты по ключевым вопросам. |
| Слишком быстрая передача менеджеру | Средняя | Менеджер получает холодные заявки без контекста | Правило минимальной квалификации: задача + контакт + 1 уточнение при возможности. |
| Слишком агрессивный прогрев | Средняя | Пользователь раздражается и уходит | Ограничить количество вопросов, уважать запрос на менеджера, мягкий тон. |
| Превышение бюджета API | Низкая/средняя | Рост расходов при масштабировании | Лимиты токенов, GPT-4o Mini, мониторинг запросов, кэширование, буфер 20–30%. |
| Проблемы с Google Sheets | Средняя | Лиды не сохраняются | Логирование статуса отправки, retry, резервный лог лида на backend. |
| Проблемы с Telegram Bot API | Средняя | Менеджер не получает уведомление | Логирование ошибки, повторная отправка, проверка токена и chat_id. |
| Утечка персональных данных | Низкая/средняя | Юридические и репутационные риски | Минимизация данных, согласие, хранение ключей в env, отсутствие лишних PII в логах. |

# 8. План реализации

## 8.1 Этапы проекта

| Этап | Задачи | Результат | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Финализация ТЗ | Обновить ТЗ с учетом KPI, нагрузки, стоимости API, RAG-подхода, fallback и рисков. | Финальное ТЗ для выпускного проекта. | 1–2 дня |
| 2. База знаний | Подготовить 10–20 Markdown-документов, очистить текст, структурировать заголовки. | Папка knowledge_base и список ролей документов. | 2–3 дня |
| 3. Системный промпт | Собрать финальный sales/RAG prompt: роль, правила, ограничения, fallback, формат ответа. | Файл system_prompt.md. | 1 день |
| 4. RAG-индексация | Реализовать chunking, embeddings, локальный vector index, retrieval top-k. | Рабочий поиск по базе знаний. | 3–5 дней |
| 5. Доработка диалога | Улучшить стадии лида, правило «передай менеджеру», минимальную квалификацию, summary. | Ассистент ведёт пользователя как AI-менеджер по продажам. | 3–5 дней |
| 6. Интеграции | Проверить Google Sheets, добавить Telegram Bot API, env-переменные и обработку ошибок. | Лид сохраняется и менеджер получает уведомление. | 2–4 дня |
| 7. Логирование | Логировать стадии, RAG, fallback, ошибки API, Sheets и Telegram. | Понятный журнал для отладки MVP. | 2–3 дня |
| 8. Тестирование | Проверить 10–15 вопросов: по базе, вне базы, отказ от контакта, запрос менеджера. | Таблица результатов и список доработок. | 2–3 дня |
| 9. Финальная упаковка | Собрать презентацию, описание демо, ссылки, архив базы знаний. | Комплект для сдачи итогового проекта. | 2–3 дня |

# 9. Критерии приемки

| Критерий | Целевое значение / условие приемки |
| --- | --- |
| ТЗ заполнено | Заполнены все разделы: общая информация, цели, пользователи, функции, данные, техника, риски, план, критерии, экономика. |
| База знаний подготовлена | Не менее 10 Markdown-документов, целевой диапазон 15–20 документов, понятные заголовки и структура. |
| RAG работает | Ассистент находит релевантные чанки и отвечает на основе базы знаний. |
| Системный промпт подключён | Ассистент ведёт себя как AI-менеджер по квалификации и прогреву лидов. |
| Ответы по базе корректны | Не менее 85–90% корректных ответов на тестовых вопросах. |
| Fallback работает | При вопросах вне базы, нерелевантных вопросах и низкой уверенности ассистент не придумывает ответ. |
| Запрос менеджера обработан корректно | Ассистент задаёт 1–2 минимальных вопроса и разрешает передачу, не удерживая пользователя. |
| Лид сохраняется | После согласия заявка появляется в Google Sheets со всеми обязательными полями. |
| Telegram-уведомление работает | Менеджер получает сообщение о новом лиде с summary и контактом. |
| Логирование есть | Ошибки API, Sheets, Telegram, fallback и стадии диалога фиксируются. |
| Время ответа | Не более 30 секунд, целевой уровень 5–10 секунд. |
| Стоимость контролируется | Расходы соответствуют расчётному бюджету, есть буфер 20–30%. |
| Демо готово | Есть интерфейс для тестирования и подготовленные вопросы для защиты. |

# 10. Оценка стоимости и монетизация

## 10.1 Расчёт нагрузки

| Показатель | Значение | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| Активные пользователи в день на одного клиента | 20 | MVP-сценарий для небольшого сайта или лендинга. |
| Среднее количество сообщений на пользователя | 10 | Диалог включает приветствие, уточнения, вопросы по базе, контакт и согласие. |
| Запросы в день | 200 | 20 × 10. |
| Запросы в месяц | 6000 | 200 × 30. |
| Средний RAG-запрос | ~2400 токенов | Вход ~2100 токенов, выход ~300 токенов. |
| Пиковая нагрузка | До 5 одновременных диалогов | Достаточно для MVP и защиты проекта. |

## 10.2 Стоимость API и инфраструктуры на одного клиента

| Статья расходов | Расчёт | Оценка |
| --- | --- | --- |
| LLM API GPT-4o Mini | 6000 запросов × ~$0.0005 | ~3 USD/мес |
| API с запасом | Округление на длинные диалоги и повторные запросы | ~5 USD/мес |
| Embeddings | Создание индекса для 10–30 документов через text-embedding-3-small | <1 USD/мес при редких обновлениях |
| Хостинг | Vercel / Node.js hosting | 0–20 USD/мес |
| Google Sheets | MVP-хранилище лидов | 0 USD/мес |
| Telegram Bot API | Уведомления менеджеру | 0 USD/мес |
| Домен | Около 15–25 USD/год | ~2 USD/мес |
| Поддержка и мелкие доработки | 2–4 часа в месяц или резерв | ~30–60 USD/мес при коммерческом использовании |
| Маркетинг / привлечение клиентов | Минимальный резерв на продвижение | ~30–100 USD/мес |
| Юридические/бухгалтерские расходы | Договоры, самозанятость/ИП/учет | ~10–50 USD/мес в среднем резерве |
| Буфер 20–30% | На API, инфраструктуру и непредвиденные расходы | +30% |

Итого для учебного MVP на одного клиента без активного маркетинга: ориентир 30–50 USD/мес. Для коммерческого использования с поддержкой, доменом, маркетингом и юридическим резервом: ориентир 120–250 USD/мес в зависимости от объёма поддержки и продвижения.

## 10.3 Бюджет первого года

| Сценарий | Месячные расходы | Годовые расходы | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| Учебный / демо MVP | 30–50 USD | 360–600 USD | Минимальная эксплуатация, без маркетинга и регулярной поддержки. |
| Коммерческий MVP на 1 клиента | 120–250 USD | 1440–3000 USD | С учётом поддержки, домена, буфера, маркетинга и административных расходов. |
| Масштабирование на 10 клиентов | 300–800 USD | 3600–9600 USD | Часть расходов общая, но растут API, поддержка и инфраструктура. |
| Масштабирование на 20 клиентов | 600–1500 USD | 7200–18000 USD | Потребуется мониторинг, возможно CRM/DB и более стабильная инфраструктура. |

## 10.4 Трудозатраты MVP

| Работа | Оценка часов | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| Финализация ТЗ и промпта | 6–10 ч | Уточнение логики, fallback, KPI, ограничений. |
| Подготовка базы знаний | 10–16 ч | 10–20 Markdown-документов, очистка и структурирование. |
| RAG и индексация | 12–20 ч | Chunking, embeddings, retrieval, тесты релевантности. |
| Telegram-уведомления | 4–8 ч | Bot API, env, формат сообщения, обработка ошибок. |
| Логирование и обработка ошибок | 6–12 ч | Стадии, API, fallback, Sheets, Telegram. |
| Тестирование и доработка | 8–16 ч | 10–15 сценариев, исправление промпта и данных. |
| Презентация и демо | 6–10 ч | Слайды, сценарии демонстрации, финальная упаковка. |
| Итого | 52–92 ч | Реалистичный диапазон для полноценного выпускного MVP. |

## 10.5 Модель монетизации

| Вопрос | Ответ |
| --- | --- |
| Тип проекта | B2B: решение для бизнеса, который получает заявки через сайт или лендинг. |
| Модель | SaaS + внедрение: разовая оплата настройки + ежемесячная подписка за эксплуатацию и поддержку. |
| Цена для клиента | Setup 300–700 USD за внедрение MVP; подписка 70–150 USD/мес за поддержку и эксплуатацию. |
| Точка безубыточности на 1 клиента | При расходах 30–50 USD/мес и подписке 70 USD/мес один клиент уже покрывает эксплуатацию, но не всю разработку. |
| Окупаемость разработки | При setup 300 USD проект окупается примерно с 2 клиентов; при setup 500–700 USD — с 1–2 клиентов. |
| Экономика на 10 клиентах | Доход: 700–1500 USD/мес по подписке + setup. Расходы: ориентир 300–800 USD/мес. Проект устойчив при контроле поддержки. |
| Экономика на 20 клиентах | Доход: 1400–3000 USD/мес по подписке + setup. Потребуются процессы поддержки, мониторинг, возможно переход с Sheets на CRM/DB. |
| Срок выхода в плюс | При продаже setup проект может выйти в плюс в первые 1–2 месяца после получения 1–2 клиентов. Без setup окупаемость дольше и зависит от ставки разработки. |

Вывод по экономике: проект имеет низкую переменную стоимость на один диалог благодаря GPT-4o Mini и локальному RAG-поиску. Основные расходы находятся не в API, а в разработке, поддержке, улучшении базы знаний, привлечении клиентов и сопровождении. Модель SaaS + внедрение позволяет быстрее окупить трудозатраты и сохранять регулярный доход.

# 11. Источники и основания для ТЗ

Шаблон технического задания из урока PEf01 / Модуль 8: итоговый проект.

Текущий репозиторий проекта LeadBot AI: структура, стек, описание стадий диалога и Google Sheets webhook.

Официальные данные OpenAI по стоимости GPT-4o Mini и text-embedding-3-small на дату подготовки документа.

Правки преподавателя: уточнение KPI, нагрузки, стоимости API, RAG-подхода, fallback-сценариев, дополнительных расходов и масштабирования на 10–20 клиентов.

# Согласование

| Роль | ФИО | Подпись / дата |
| --- | --- | --- |
| Заказчик |  |  |
| Исполнитель | Камила Урманова |  |
| Согласующий |  |  |